FLUENTLY

Plateforme sociale d'apprentissage linguistique

Plan Assurance Qualité (PAQ)

EPITECH Paris — Projet de fin de formation (ESP)

2026 – 2027

Ce Plan Assurance Qualité fixe les règles du projet Fluently : organisation de l'équipe, normes de développement, méthodologie, outils, stratégie de tests, documentation d'onboarding, ressources matérielles et choix technologiques. Il est écrit en début de projet et ne bouge plus ; toute évolution majeure passe par un avenant documenté.

# 1. Présentation et cadre

Fluently est une plateforme web et mobile qui facilite l'apprentissage des langues à travers des rencontres réelles et locales. Les utilisateurs créent ou rejoignent des événements pour pratiquer une langue étrangère avec d'autres passionnés, dans une logique d'expression orale en situation réelle.

Le présent document constitue le Plan Assurance Qualité (PAQ) du projet, l'un des trois documents de référence aux côtés du Cahier des Charges (définition du projet) et du Registre des Livrables (preuves d'application des règles définies ici). Le PAQ formalise les engagements de qualité de l'équipe et sert de contrat interne pour tous les contributeurs.

# 2. Organisation de l'équipe (OBS)

## 2.1 Équipe et responsabilités

L'équipe Fluently compte 5 développeurs répartis sur 4 pôles techniques (Frontend, Backend, IA, DevOps/QA). L'Admin Dashboard est intégré au pôle Backend pour rester au plus près des APIs et des règles métier.

| Membre | Rôle | Périmètre principal |
| --- | --- | --- |
| Milan | Frontend Lead & Features | Frontend — UI/UX, Next.js, intégration API, temps réel (client) |
| Fresnel | Backend Lead & Architecture | Backend — APIs NestJS, base de données, Admin Dashboard |
| Kenza | Backend IA & Matching | Microservices Python/FastAPI — recommandations, matching, NLP |
| Rayan | QA / DevOps Lead | CI/CD, tests E2E, environnements (staging / prod), releases |
| Adrien | DevOps & Sécurité Applicative | Sécurité, audits, OWASP, hardening, monitoring SOC |

## 2.2 Justification professionnelle du choix de chaque coéquipier

La répartition des rôles est cohérente avec les compétences, expériences et appétences de chacun, identifiées en début de projet :

| Membre | Rôle | Pourquoi cette personne sur ce périmètre |
| --- | --- | --- |
| Milan | Frontend Lead & Features | Maîtrise de Next.js / React et de TypeScript en contexte produit. Sensibilité UI/UX et expérience de prototypage rapide (Canva). Capable d'assumer l'architecture frontend et la livraison des features (chat, check-in, gamification). Posture transverse : coordination produit, lien direct avec l'équipe backend. |
| Fresnel | Backend Lead & Architecture | Solide expérience NestJS / TypeScript et conception d'API REST documentées. Maîtrise de PostgreSQL et de la modélisation de données relationnelles complexes. Capable d'intégrer l'Admin Dashboard dans l'architecture backend sans casser la cohérence. Sensibilité sécurité (JWT, RBAC, hachage, validation des entrées). |
| Kenza | Backend IA & Matching | Profil Python / FastAPI orienté data et IA (NLP, matching, géolocalisation). Aisance avec les architectures microservices et l'intégration d'API IA externes. Capacité à isoler la logique IA du reste du backend pour préserver les performances. Rigueur algorithmique nécessaire au calcul de compatibilité et aux recommandations. |
| Rayan | QA / DevOps Lead | Expérience GitHub Actions, Docker et automatisation des pipelines CI/CD. Maîtrise des frameworks de test (Jest, Playwright) sur des parcours fonctionnels longs. Capacité à orchestrer les releases et à garantir la parité dev / staging / prod. Sensibilité RGPD et conformité, indispensables sur les données sociales et géolocalisées. |
| Adrien | DevOps & Sécurité Applicative | Profil sécurité applicative : OWASP Top 10, tests d'intrusion, audits. Expérience des outils SOC et de la détection de comportements suspects. Travaille avec le QA/DevOps Lead sur le hardening du pipeline. Apporte un regard critique sur les pratiques de l'équipe (gestion des secrets, monitoring). |

## 2.3 Cartographie des compétences nécessaires au projet

Le tableau ci-dessous croise les compétences requises par le projet et leur(s) porteur(s) au sein de l'équipe. Il sert à identifier les dépendances inter-pôles et les risques de point unique de défaillance.

| Compétence | Détail | Porteur(s) | Outils / Technos |
| --- | --- | --- | --- |
| UI / UX Design | Maquettes, prototypes, user journey, design system | Milan (lead) | Canva, design tokens (Tailwind) |
| Développement Frontend | Next.js, React, TypeScript, Tailwind, Socket.io client | Milan (lead) | Next.js, TypeScript, Tailwind CSS, Socket.io |
| Développement Backend | NestJS, REST, validation, gestion des rôles | Fresnel (lead) | NestJS, TypeScript, class-validator |
| Modélisation de données | Schéma relationnel, migrations, requêtes géo | Fresnel (lead) | PostgreSQL, TypeORM / Prisma |
| Authentification & sécurité | JWT, Guards, RBAC, chiffrement, RGPD | Fresnel + Adrien | Passport.js, bcrypt, OWASP |
| IA / Matching / NLP | Algorithmes de compatibilité, NLP, intégrations IA | Kenza (lead) | Python, FastAPI, OpenAI / Gemini |
| Architecture microservices | Découplage, contrats d'API, scalabilité | Kenza + Fresnel | Docker, FastAPI, Swagger |
| DevOps / CI-CD | Pipelines, conteneurisation, déploiement | Rayan (lead) | GitHub Actions, Docker |
| Sécurité applicative | Pentests, OWASP Top 10, monitoring | Adrien (lead) | OWASP, outils SOC, scripts d'audit |
| Tests automatisés | Unitaires, intégration, E2E, sécurité | Rayan + Adrien | Jest, pytest, Playwright |
| Gestion de projet agile | Sprints, backlog, RACI, arbitrage MoSCoW | Équipe | GitHub Projects, Discord |

## 2.4 Matrice RACI

La matrice RACI formalise les responsabilités de chaque membre pour les grandes activités du projet, et garantit qu'aucune tâche n'est sans propriétaire.

Légende : R = Responsible (réalise) · A = Accountable (responsable final, valide) · C = Consulted (consulté avant ou pendant) · I = Informed (notifié des décisions et de l'avancement).

### Gestion de projet

| Activité / Livrable | Milan | Fresnel | Kenza | Rayan | Adrien |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Définition du périmètre & timeline | C | C | I | A | I |
| Planification des sprints | C | C | C | A | I |
| Revues d'avancement (stand-up / rétro) | R | R | R | A | I |
| Coordination QA & release | I | I | I | A | C |

### Branding & Design

| Activité / Livrable | Milan | Fresnel | Kenza | Rayan | Adrien |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Logo & charte graphique | A | I | I | I | I |
| User Journey Mapping & wireframes | A | C | I | I | I |
| Prototypes & design UI final | A | C | I | I | I |

### Frontend — Core UI

| Activité / Livrable | Milan | Fresnel | Kenza | Rayan | Adrien |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Setup framework & navigation | A | I | I | C | I |
| Inscription / Connexion / Onboarding | A | C | I | C | I |
| Écran profil & sélection langues | A | C | I | C | I |
| Event Discovery (liste, cards, filtres) | A | I | I | C | I |
| Formulaire création & édition d'événement | A | I | I | C | I |
| Dashboard organisateur | A | C | I | C | I |
| Intégration API (fetching, états, erreurs) | A | R | C | C | I |

### Frontend — Features temps réel & social

| Activité / Livrable | Milan | Fresnel | Kenza | Rayan | Adrien |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rejoindre / annuler un événement | A | C | I | C | I |
| Check-in QR code (scan + affichage hôte) | A | C | I | C | I |
| Chat de groupe par événement | A | C | C | C | I |
| Album photo (upload + galerie) | A | R | I | C | I |
| Notifications UI (toasts, badges) | A | C | I | C | I |
| Badges & gamification (host, régulier) | A | C | I | C | I |

### Backend — Core APIs & Architecture

| Activité / Livrable | Milan | Fresnel | Kenza | Rayan | Adrien |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modélisation DB & migrations (TypeORM/PG) | I | A | C | C | I |
| Auth JWT, guards & permissions | I | A | I | C | C |
| API User (CRUD profil, langues, certs) | I | A | C | C | I |
| API Event (CRUD événements) | I | A | C | C | I |
| API Participation (join, leave, check-in) | C | A | C | C | I |
| API Photos & stockage médias | R | A | I | C | I |
| Documentation API (Swagger / OpenAPI) | I | A | C | C | I |
| Notifications e-mail & push (backend) | C | A | I | C | I |

### Backend — Recommandations & Matching IA

| Activité / Livrable | Milan | Fresnel | Kenza | Rayan | Adrien |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suggestions d'events (ville + langue + date) | I | C | A | C | I |
| Score de compatibilité utilisateurs | I | C | A | C | I |
| Suggestion intelligente de créneaux horaires | I | C | A | I | I |
| Recommandations GPS / géo-queries | I | C | A | I | I |
| Tests unitaires algorithme matching | I | C | A | C | C |

### Admin Dashboard

| Activité / Livrable | Milan | Fresnel | Kenza | Rayan | Adrien |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UI Admin (monitoring events, user mgmt) | C | A | I | C | I |
| Endpoints admin sécurisés (RBAC) | I | A | I | C | C |
| Modération events & signalements | I | A | I | I | C |
| Analytics (actifs, rétention, par ville) | I | A | C | C | I |
| Logs & audit trail | I | A | I | C | R |

### QA, DevOps & Sécurité

| Activité / Livrable | Milan | Fresnel | Kenza | Rayan | Adrien |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pipeline CI/CD (lint, test, build, deploy) | I | I | I | A | C |
| Tests fonctionnels (parcours complets) | C | C | C | A | C |
| Tests sécurité (XSS, CSRF, SQL injection) | I | C | I | C | A |
| Tests de performance & charge | I | C | C | A | I |
| Conformité RGPD | I | C | I | C | A |
| Déploiement staging & préprod | I | C | C | A | C |
| Tests bêta & checklists de release | C | C | C | A | C |

### IA — Microservices (Python / FastAPI)

| Activité / Livrable | Milan | Fresnel | Kenza | Rayan | Adrien |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conversation Service (IA) | I | C | R | I | I |
| Matchmaking Service (IA) | I | C | R | I | I |
| Event Generator Service (IA) | I | C | R | I | I |
| Feedback Analysis Service (IA) | I | C | R | I | I |
| Recommendation Service (IA) | I | C | R | I | I |
| Dockerisation des services IA | I | I | R | C | C |
| Intégration IA avec NestJS | I | R | C | C | I |

# 3. Normes de développement

## 3.1 Standards de code

- TypeScript (frontend Next.js, backend NestJS) : ESLint + Prettier. Lancer npm run lint avant chaque push.

- Python (microservices IA) : PEP 8, vérifié via flake8 ou ruff selon le service.

- Principe DRY : pas de duplication inutile ; logique commune mutualisée dans des modules / services partagés.

- Commentaires sur les fonctions complexes et les points d'intégration avec des API externes (OpenAI / Gemini, services tiers).

## 3.2 Convention de nommage des branches

| Préfixe | Usage | Exemple |
| --- | --- | --- |
| feature/ | Nouvelle fonctionnalité | feature/chat-groupe-evenement |
| fix/ | Correction de bug (non urgente) | fix/filtre-evenements-date |
| hotfix/ | Correction urgente sur main | hotfix/auth-token-expire |
| chore/ | Tâche technique sans impact fonctionnel | chore/upgrade-nestjs |
| docs/ | Documentation uniquement | docs/swagger-matching |

Noms courts, en kebab-case, cohérents au sein d'une même branche.

## 3.3 Convention de commits

Le projet suit les Conventional Commits : <type>(<périmètre optionnel>): <description courte>.

| Type | Usage |
| --- | --- |
| feat | Nouvelle fonctionnalité |
| fix | Correction de bug |
| docs | Documentation uniquement |
| style | Formatage, sans changement de logique |
| refactor | Refactoring sans changement de comportement |
| test | Ajout ou modification de tests |
| chore | Maintenance, dépendances, configuration |
| perf | Amélioration de performance |
| security | Correctif ou renforcement de sécurité |

Exemples : feat(matching): ajoute le calcul de score de compatibilité géolocalisé · fix(auth): corrige l'expiration prématurée du token JWT.

## 3.4 Definition of Done

Aucun ticket n'est considéré comme terminé sans avoir satisfait l'ensemble des critères ci-dessous :

| Catégorie | Critères |
| --- | --- |
| Critères fonctionnels | La fonctionnalité répond aux critères d'acceptation du ticket ; testée manuellement par le développeur. |
| Qualité du code | Respect des normes (ESLint pour TypeScript, PEP 8 pour Python). Pas de duplication inutile (DRY). Commentaires sur les fonctions complexes et les API externes. |
| Tests | Tests unitaires écrits et passants, couverture ≥ 70 %. Tests d'intégration API valides. Tests E2E principaux passants. |
| Documentation | Documentation Swagger à jour (NestJS / FastAPI). README mis à jour si nécessaire. Commentaire ou compte-rendu sur le ticket GitHub. |
| Revue de code | Code relu par au moins un autre membre de l'équipe ; retours de revue traités avant le merge. |
| Intégration & déploiement | Code fusionné sur develop (ou main pour un hotfix). Pipeline CI/CD au vert. Application fonctionnelle en staging. |
| Validation produit | Ticket validé par le responsable de projet. |

# 4. Méthodologie de travail

## 4.1 Approche agile (justification)

L'équipe Fluently a choisi une méthodologie agile inspirée de Scrum, adaptée à la taille de l'équipe (5 personnes) et au calendrier contraint d'un ESP. Une approche Waterfall classique a été écartée car trop rigide pour un projet dont le périmètre fonctionnel évolue au fil des retours et des contraintes techniques découvertes en cours de développement.

Principes retenus :

- Itérations courtes : sprints hebdomadaires plutôt que grandes phases séquentielles.

- Livraison continue : chaque fonctionnalité est intégrée dès qu'elle est prête, testée et validée.

- Transparence : avancement et blocages partagés quotidiennement par écrit, pas uniquement en réunion.

- Amélioration continue : stack, outils et rituels peuvent être réévalués à chaque sprint.

## 4.2 Sprints et rituels

Les sprints sont hebdomadaires : objectifs définis en début de semaine, bilan en fin de semaine. Cette cadence courte permet de détecter rapidement les blocages techniques et de réajuster les priorités sans attendre plusieurs semaines.

| Rituel | Fréquence | Canal | Objectif |
| --- | --- | --- | --- |
| Point d'avancement écrit | Quotidien | Discord (texte) | Partager avancement et blocages sans réunion formelle |
| Réunion vocale d'équipe | Hebdomadaire | Discord (vocal) | Répartir les tâches du sprint, arbitrer les priorités |
| Revue de sprint | Hebdomadaire | Discord / GitHub Projects | Bilan du sprint écoulé, mise à jour du board |
| Revue de code (PR) | À chaque PR | GitHub | Valider la qualité avant merge |
| Coordination QA | Continu | GitHub Projects / Discord | Vérifier le respect de la Definition of Done |

## 4.3 Backlog et priorisation

Le backlog est géré dans GitHub Projects sous forme de board Kanban (Backlog → À faire → En cours → En review → Terminé). La priorisation suit la méthode MoSCoW (Must / Should / Could / Won't have) définie dans le Cahier des Charges. Le backlog est gelé à mi-projet pour limiter le scope creep identifié dans le plan de gestion des risques.

## 4.4 Livrables produits par la méthodologie

Au-delà du code, la méthodologie produit les artefacts suivants, archivés au fil de l'eau dans le Registre des Livrables :

- Comptes-rendus de réunions vocales hebdomadaires (Discord).

- Revues de code (PR mergées avec leurs commentaires).

- Rapports de tests (couverture, résultats E2E).

- Plannings successifs (versions du Gantt à chaque modification significative).

- Burndown charts hebdomadaires (avancement vs charge planifiée).

- Décisions techniques (ADR — Architecture Decision Records).

# 5. Outils

L'équipe s'appuie sur un nombre volontairement restreint d'outils, déjà intégrés entre eux, pour limiter la charge de coordination.

| Outil | Usage dans le projet | Configuration / convention |
| --- | --- | --- |
| GitHub | Hébergement du code, branches, PR, Issues, Actions (CI/CD). | main (protégée) · develop · feature/* · fix/* · hotfix/* · chore/* · docs/* |
| GitHub Projects | Board Kanban, liaison automatique aux issues et PR. | Sprints hebdo, labels par périmètre (frontend, backend, ia, devops, security, doc). |
| Discord | Communication quotidienne, réunions vocales, canaux par pôle. | Point écrit quotidien ; réunion vocale d'équipe hebdomadaire. |
| Canva | Maquettes, prototypes, charte graphique, supports de soutenance. | Workspace partagé ; pilote design : Milan. |
| Swagger / OpenAPI | Documentation auto-générée des APIs (NestJS + FastAPI). | Décorateurs @ApiOperation, @ApiProperty (NestJS) ; équivalents Pydantic (FastAPI). |

## 5.1 Workflow Git

Trois types de branches structurent le dépôt :

- main — branche de production, protégée. Aucun push direct.

- develop — branche d'intégration. Toutes les features y sont fusionnées avant de passer en production.

- feature/*, fix/*, hotfix/* — branches de travail, créées à partir de develop (ou de main pour un hotfix/*).

Toute Pull Request cible develop (jamais main directement, sauf hotfix/* validé par les leads). La PR doit inclure un lien vers l'issue concernée, un résumé du changement, et la liste des tests exécutés. Le pipeline CI/CD doit être au vert avant de demander une revue.

## 5.2 Revue de code

- Au moins 1 reviewer obligatoire avant de merger sur develop.

- Au moins 1 reviewer désigné par le lead du pôle concerné avant de merger sur main (Fresnel pour backend, Milan pour frontend, Kenza pour IA, Rayan / Adrien pour DevOps / sécurité).

- Le reviewer vérifie le respect de la Definition of Done, la cohérence avec l'architecture existante, l'absence de régression évidente et la qualité des tests.

# 6. Stratégie de tests

La stratégie de tests vise à garantir qu'aucune fonctionnalité n'est livrée sans validation fonctionnelle, sans couverture automatisée minimale et sans contrôle de sécurité, conformément au principe « qualité dès la conception ».

## 6.1 Niveaux de tests

| Niveau | Objectif | Outils | Quand |
| --- | --- | --- | --- |
| Tests unitaires | Valider une fonction, un service ou un composant isolément | Jest (TS), pytest (Python) | À chaque dev, avant la PR |
| Tests d'intégration (API) | Valider un endpoint avec ses dépendances (BDD, services) | Jest / Supertest, pytest + httpx | Avant la PR, rejoué en CI |
| Tests end-to-end (E2E) | Valider un parcours utilisateur complet | Playwright | Sur les parcours critiques, avant merge sur develop |
| Tests de sécurité | Détecter XSS, CSRF, injections SQL | OWASP Top 10, scripts d'audit, outils SOC | Continu + campagne dédiée avant release |
| Tests de performance | Tenue en charge, temps de réponse | Tests de charge, mesure des temps API | Avant déploiement en préproduction / bêta |
| Tests bêta | Validation par usage réel restreint | Préproduction, collecte de feedback | Avant le lancement alpha |

## 6.2 Recette interne (dev) vs QA

Chaque développeur reste responsable de la recette interne de son périmètre : tests unitaires, tests d'intégration et test manuel de la fonctionnalité avant ouverture de la PR. La QA (pilotée par Rayan et Adrien) intervient en continu sur l'ensemble des pôles plutôt qu'en fin de cycle : tests E2E sur les parcours critiques, tests de sécurité, tests de performance, et validation finale de la Definition of Done avant clôture du ticket.

## 6.3 Tests non-fonctionnels

### Sécurité

Les tests de sécurité suivent le référentiel OWASP Top 10. Périmètre couvert : authentification JWT (expiration, falsification de token), permissions RBAC, détection des injections SQL / XSS / CSRF, chiffrement des données sensibles, contrôles RGPD (logs, export, suppression). Pilotage par Adrien avec l'appui de Rayan.

### Performance

Tests de charge sur les endpoints les plus sollicités (découverte d'événements, chat, notifications), mesure des temps de réponse API (ENF-01 du cahier des charges), performances front-end (lazy loading, chargement), et optimisation du service de recommandations (calculs géolocalisés).

## 6.4 Seuils de qualité

| Critère | Seuil / Exigence |
| --- | --- |
| Couverture de tests unitaires | Minimum 70 % (Definition of Done) |
| Tests d'intégration API | Doivent passer pour chaque endpoint modifié dans la PR |
| Tests E2E principaux | Doivent passer avant tout merge sur develop |
| Pipeline CI/CD | Build, lint et tests au vert obligatoires avant revue de code |
| Tests de sécurité | Aucune vulnérabilité critique ouverte avant déploiement en préproduction |
| Revue de code | Au moins 1 reviewer ; retours traités avant merge |

# 7. Documentation d'onboarding

L'arrivée d'un nouveau membre dans l'équipe (par exemple en cas de remplacement ou de renfort) est facilitée par les artefacts suivants :

- Un fichier CONTRIBUTING.md à la racine du dépôt, qui décrit le workflow Git, les conventions de commits, le processus de Pull Request, la revue de code et les règles de sécurité.

- Un README par service (frontend, backend, microservices Python) qui détaille l'installation et le lancement local du service.

- La documentation Swagger générée automatiquement pour les APIs (NestJS et FastAPI), accessible à tout nouveau contributeur.

- Le présent Plan Assurance Qualité, qui sert de référence pour les règles d'équipe.

- La cartographie des compétences (§ 2.3) pour identifier rapidement le bon interlocuteur selon le sujet.

Procédure pour un nouveau contributeur : (1) rejoindre le serveur Discord et le board GitHub Projects, (2) lire ce PAQ et le CONTRIBUTING.md, (3) cloner le dépôt et installer les dépendances du service concerné, (4) prendre une première issue labellisée good-first-issue pour se familiariser avec le workflow avant de toucher au cœur du produit.

# 8. Ressources matérielles et budget

## 8.1 Besoins matériels spécifiques

Fluently est une application web et mobile pure, sans composant IoT ni matériel embarqué. Les besoins se limitent à des environnements de développement standards (laptops personnels des membres) et à de l'infrastructure cloud légère pour l'hébergement et la CI/CD.

## 8.2 Estimation des coûts d'infrastructure

Coûts récurrents simulés pour exploiter Fluently à l'échelle d'une ville pilote (Paris). Tarifs publics indicatifs au moment de la rédaction.

| Catégorie | Outil / Service | Usage | Coût mensuel estimé |
| --- | --- | --- | --- |
| Code & CI/CD | GitHub (plan Team) + GitHub Actions | Dépôt, Pull Requests, pipelines CI/CD | Gratuit – ~20 €/mois |
| Hébergement Frontend | Vercel (Next.js) | Déploiement SSR du frontend | Gratuit (Hobby) – ~20 €/mois (Pro) |
| Hébergement Backend & IA | Railway / Render | Conteneurs NestJS et microservices Python | ~10 à 30 €/mois |
| Base de données | PostgreSQL managé (Railway/Supabase) | Stockage utilisateurs, événements, messages | Gratuit – ~25 €/mois |
| IA externe | API OpenAI / Gemini | Conversation, génération, feedback | Variable (qq. dizaines €/mois en test) |
| Design | Canva (plan Team) | Maquettes, charte graphique, supports | Gratuit – ~10 €/mois/membre |
| Communication | Discord | Coordination quotidienne de l'équipe | Gratuit |
| Nom de domaine | Registrar (OVH, Namecheap) | fluently-app.xx | ~1 à 2 €/mois (annualisé) |

Synthèse : ≈ 50 à 130 € / mois en récurrent + ≈ 12 à 24 € / an pour le nom de domaine. Dans le cadre de l'ESP, le coût réellement engagé se limite à l'hébergement de démonstration ; le reste est un exercice de cadrage budgétaire.

## 8.3 Alternatives gratuites en cas de budget limité

- Hébergement Frontend : Vercel Hobby (gratuit) au lieu du plan Pro.

- Hébergement Backend & IA : tiers gratuits de Railway ou Render pour les démonstrations.

- Base de données : tier gratuit Supabase (PostgreSQL managé) jusqu'à 500 MB.

- IA externe : limiter les appels OpenAI / Gemini par mise en cache des réponses fréquentes, ou utiliser des modèles open-source auto-hébergés en cas de plafonnement.

- Design : Canva en plan gratuit ; alternatives Figma ou Penpot.

# 9. Choix technologiques

## 9.1 Critères de sélection

Les choix technologiques répondent à cinq critères transverses, appliqués de façon homogène à chaque couche :

- Cohérence du stack : limiter les changements de langage entre le frontend et le backend, pour réduire la charge cognitive et faciliter le partage de contrats d'API.

- Maturité & écosystème : privilégier des technologies à la documentation solide et à la communauté large.

- Scalabilité & découplage : isoler les composants aux contraintes de performance différentes (matching) du cœur applicatif.

- Sécurité & conformité : intégrer authentification, RBAC et RGPD dès la conception.

- Testabilité & intégration continue : retenir des outils dotés d'un écosystème de test mature.

## 9.2 Stack technique par couche

| Couche | Technologies | Rôle dans le projet |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS | Interface utilisateur, navigation, rendu SSR, SEO |
| Temps réel | Socket.io | Chat de groupe, notifications live, mises à jour d'événement |
| Backend API | NestJS, TypeScript | Logique métier, endpoints REST, authentification, Admin intégrée |
| Base de données | PostgreSQL, TypeORM / Prisma | Stockage utilisateurs, événements, messages, médias, logs |
| IA & Matching | Python, FastAPI | Microservices : conversation, matching, génération, feedback, recommandation |
| Auth & Sécurité | JWT, RBAC, Guards NestJS, bcrypt | Authentification stateless, gestion des rôles, hachage mots de passe |
| Infra & Déploiement | Docker, GitHub Actions | Conteneurisation, CI/CD automatisé, environnements isolés |
| Tests | Jest, Playwright, pytest, OWASP Top 10 | Couverture fonctionnelle, régression, performance, sécurité |
| Conformité | RGPD (export, suppression, consentement) | Droits utilisateurs, audit trail, journaux d'accès |

## 9.3 Justification synthétique des choix

| Couche | Choix retenu | Alternative(s) écartée(s) | Justification principale |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend UI | Next.js / React | Vue / Nuxt, Angular | SSR + écosystème + cohérence équipe |
| Langage | TypeScript (front & back) | JavaScript | Typage partagé, moins d'erreurs d'intégration |
| Style | Tailwind CSS | CSS Modules, styled-components | Itération rapide, cohérence visuelle |
| Temps réel | Socket.io | WebSocket natif | Reconnexion & fallback automatiques |
| Backend API | NestJS | Express, Django | Structure imposée, Guards/Auth natifs |
| BDD | PostgreSQL | MongoDB | Relationnel + ACID + requêtes géo |
| ORM | TypeORM / Prisma | SQL manuel | Type-safety, migrations versionnées |
| Doc API | Swagger | Documentation manuelle | Contrat partagé, dev front en parallèle |
| Auth | JWT | Sessions serveur | Stateless, scalable horizontalement |
| IA / Matching | Python / FastAPI (microservice) | TypeScript dans backend | Écosystème IA, découplage des perfs |
| Conteneurisation | Docker | Déploiement manuel VM | Reproductibilité dev / CI / prod |
| CI/CD | GitHub Actions | Jenkins, GitLab CI | Intégré au repo, sans infra dédiée |
| Tests unitaires | Jest | Mocha / Chai | Standard JS/TS, intégration NestJS |
| Tests E2E | Playwright | Cypress | Multi-navigateurs, scénarios longs |
| Sécurité applicative | OWASP Top 10 + outils SOC | Outil d'audit propriétaire | Référentiel gratuit, reconnu |

## 9.4 Architecture globale

L'architecture de Fluently repose sur 4 couches principales communiquant exclusivement via des API REST (JSON), avec conteneurisation Docker de chaque composant :

- Frontend Next.js / React (port 3000)

- Backend NestJS (port 3001) — APIs Core et Admin Dashboard intégrée

- Services IA Python / FastAPI (5 microservices indépendants, ports 5001 à 5005)

- Base de données PostgreSQL, accédée via TypeORM ou Prisma

### Principes d'architecture

- Séparation des responsabilités : chaque service (frontend, backend, IA) est indépendant et communique via des APIs bien définies.

- Sécurité dès la conception : authentification JWT et tests de sécurité intégrés dès le départ.

- Scalabilité : le microservice IA est découplé du backend principal, pour évoluer indépendamment.

- Qualité continue : les pipelines CI/CD garantissent que chaque merge est testé automatiquement.

### Matrice de communication entre services

| Appelant | Appelé | Protocole / Méthode |
| --- | --- | --- |
| Frontend (Next.js) | Backend (NestJS) | HTTP / REST (JSON) |
| Backend (NestJS) | PostgreSQL | TypeORM (SQL) |
| Backend (NestJS) | Conversation Service | HTTP (port 5001) |
| Backend (NestJS) | Matchmaking Service | HTTP (port 5002) |
| Backend (NestJS) | fcompEvent Generator | HTTP (port 5003) |
| Backend (NestJS) | Feedback Analysis | HTTP (port 5004) |
| Backend (NestJS) | Recommendation Service | HTTP (port 5005) |
| Admin Dashboard | Backend (NestJS) | HTTP / REST (JSON) |
| CI/CD (GitHub Actions) | Docker | Build & Deploy |

### Sécurité applicative

- Authentification : JWT (stateless, scalable horizontalement)

- Autorisation : Guards NestJS, rôles utilisateur → hôte → admin (RBAC)

- Mots de passe : hachés avec bcrypt

- Données sensibles : variables d'environnement (.env jamais committé, GitHub Secrets en CI)

- Communications : HTTPS en production

- Protection : validation des entrées (class-validator), rate limiting, helmet (en-têtes HTTP)

# 10. Synthèse

Ce PAQ formalise le cadre de qualité du projet Fluently : une équipe de 5 personnes structurée autour de 4 pôles, une méthodologie agile légère adossée à une Definition of Done stricte, un nombre restreint d'outils intégrés, une stratégie de tests à plusieurs niveaux automatisée en CI/CD, et un stack technologique cohérent justifié par couche. Ce cadre, écrit en début de projet, ne bouge plus jusqu'à la livraison ; les preuves d'application de chacune de ces règles sont consignées dans le Registre des Livrables.